Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

(ФГАОУ ВО «СПБПУ»)

Институт среднего профессионального образования

Отчет

По лабораторной работе

Выбор модели жизненного цикла

Выполнил: студент группы 24290907/2093

Никандров Александр

Проверил: преподаватель Иванова Д.В.

Санкт-Петербург

2025

Предметная область:

Заказчика нет, у нас стартап.
Сайт для создания анкет, объединяющих все виды интересов. Сайт ориентирован на молодежь. По задумке с помощью этих анкет пользователи могут объединить все свои интересы и увлечения в одном профиле. У анкеты есть обширные возможности для кастомизации внешнего вида GUI , а также привязка к базам данных для фильмов, игр, музыки, книг и т.д. Есть поиск пользователей по нику или айди. Монетизация сайта происходит за счет подписочной системы. Подписка открывает дополнительные возможности для кастомизации.

Уровни доступа:
- гость,
- пользователь без подписки, 
- пользователь с подпиской,
- администратор

Нагрузка на сайт:
- до 50к человек онлайн в пике,
- до 5 миллионов зарегистрированных аккаунтов

Безопасность:
Первичная - целостность информации о пользователях, вторичная - конфиденциальность данных пользователей.
Для защиты данных пользователей, для ссылок на их соц сети будет создан специальный шифратор, который будет заменять исходную ссылку на короткую, данные ссылки будут иметь свой уникальный ID и храниться в базах данных, при переходе будет проверка на робота или ддос атаку, после которой с помощью другого скрипта ссылка будет возвращена в изначальный вид и пользователь будет перенаправлен по ней.
Также сайт будет подключен к Cloudflare.

Роли:
- фронтенд разработчик, 
- бекенд разработчик, 
- тестировщик, 
- специалист по пользвоательскому интерфейсу, 
- менеджер проекта, 
- бизнес-аналитик, 
- архитектор, 
- эксперт предметной области, 
- руководитель команды,
- специалист по безопасности

Сроки:
Нестрогие, полгода-год

МОДЕЛИ 

Code-and-fix
Плюсы:
+ Не имеет четкого тз и графика, поскольку у нас стартап и тз нужно будет менять по ходу работы
Минусы:
- Слишком примитивная, а у нас крупный проект с большим количеством видов деятельности
- Не подходит для крупных проектов с большой нагрузкой

Классическая
Плюсы:
+ Упорядоченность поможет хорошо структурировать работу нашей команды, т.к. это стартап и некоторые виды деятельности не упорядочены
Минусы:
- Невозможно изменить работу по середине, а нам это необходимо для гибкости разработки
- Результат непонятен до самого конца, а нам нужно следить за прогрессом разработки и важен качественный результат 

Спиральная
Плюсы:
+ Эволюционный характер хорошо подходит для стартапа
+ Учитывание рисков на каждом этапе даёт возможность сделать результат разработки на каждом этапе более качественным
+ Не требует четких сроков, т.к. срок у нас не строгий
Минусы:
- Высокая стоимость из-за необходимости тщательного управления рисками

Мы выбрали спиральную систему, т.к. она имеет наибольшее количество плюсов по сравнению с другими, а также её минус с высокой стоимостью не настолько сильно важен.

Виды деятельности:

6.3.1.3.1 Инициация проекта

6.3.1.3.2 Планирование проекта

6.3.2.3.1 Мониторинг проекта

6.3.2.3.3 Оценка проекта

6.3.2.3.4 Завершение проектирования

7.1.1.3.1 Стратегия реализации программных средств

7.1.3.3.1 Проектирование архитектуры программных средств

7.1.4.3.1 Детальное проектирование программных средств

7.1.5.3.1 Конструирование программных средств

7.1.6.3.1 Комплексирование программных средств

7.1.7.3.1 Квалификационное тестирование программных средств

7.2.1.3.1 Реализация процесса

7.2.1.3.2 Проектирование и разработка

7.2.2.3.3 Идентификация конфигурации

7.2.2.3.4 Отслеживание состояния конфигурации